## Slide 1
GLOBALITY ESIEA
LIM Félix
CHARAFI Elias
NDOUDI Nimrod
LLEDO Elise
TOURARI Jérémy
Suiveur : BENALI
La plateforme où tout se passe !

## Slide 2
INTRODUCTION
GLOBALITY ESIEA :
Une plateforme regroupant ce dont un élève aurait besoin durant sa scolarité.
OBJECTIFS :
Mise à disposition d’un espace de stockage personnel
Utilisation d’un planning personnalisable
Automatisation du fonctionnement des PST
Notes: Elise

## Slide 3
Cours :
- Accès aux cours
- Organisation du travail
Projets :
- Inscription PST
- Lancement PST
- Suivie PST
- Dépôt fichiers
- Gestion pour les enseignants
Paramètres :
- Activer des fonctions
- Personnalisations avancées
Agenda :
- Calendrier
- Mémo personnalisable
- Gestion d’évènements
FONCTIONS DE LA PLATEFORME
Notes: Elias

## Slide 4
FONCTIONNEMENT
Plateforme GLOBALITY ESIEA
COURS
AGENDA
PROJETS
PARAMETRES
1 DATABASE:
Calendrier
Leçon
Consigne Projet
Projets
Consigne dépôt
Utilisateur
1 DATADIRECTORY:
Classe
Projets
Notes: Jérémy
Mettre tout en français

## Slide 5
STRATÉGIE DE PROJET
DÉMARCHE
Séparation des tâches
Définition du projet
Définition des besoins (matériels, logiciels…)
Notes: Felix

## Slide 6
ORGANISATION
DÉFINITION DES RÔLES
TOURARI Jérémy : Cours – Agenda – Paramètre – Projets
LIM Félix : Apprentissage – Agenda – Projets
LLEDO Élise : Apprentissage – Agenda – Projets
CHARAFI Élias : Fondamentaux – Projets
NDOUDI Nimrod : Fondamentaux – Projets
Notes: Nimrod

## Slide 7
DIGRAMME DE GANTT
Chart: 
| BASE DU SITE - Jérémy | AGENDA - Jérémy | COURS - Jérémy | PARAMETRES - Jérémy | PROJETS - Equipe | APPRENTISSAGE - Felix | APPRENTISSAGE - Elise | FONDATION PROJET - Elias | FONDATION PROJET - Nimrod
Date de début | 43358 | 43378 | 43409 | 43410 | 43455 | 43419 | 43419 | 43419 | 43419
Durée | 16 | 20 | 25 | 2 | 99 | 56 | 56 | 30 | 30
Notes: Nimrod

## Slide 8
STRATÉGIE DE PROJET
DÉMARCHE
Lancement du projet
Séparation des tâches
Premier développement des bases
Construction des fondamentaux de la partie projet
Phase de test
Définition du projet
Définition des besoins (matériels, logiciels…)
Vérification avec l’équipe des fonctions et graphisme de la plateforme
Construction des parties cours, agenda, paramètres
Vérification avec équipe de l’avancement du projet
Développement partie projet
Notes: Felix - Nimrod

## Slide 9
CONCLUSION
PROJET BIEN AVANCÉ
REPREND TOUT DEPUIS LE DÉBUT POUR LA PARTIE PROJET
CORRECTION DE BUGS DE COMPATIBILITÉS
AMÉLIORATION SI POSSIBLE :
- Mise en place d’un serveur web avec RASPBERRY
- Création d’algorithme de gestion pour évènements liés au PST (journée de présentation, réunion…)